AR-ARENA

План исправления уязвимостей

Дата: 20 января 2026

Приоритет: КРИТИЧЕСКИЙ

# Краткое резюме

В проекте обнаружены критические уязвимости безопасности, включая утечки API-ключей, паролей и токенов в исходном коде. Репозиторий приватный, что снижает риск, но требуется немедленное исправление.

| Критических | Высоких | Средних |
| --- | --- | --- |
| 6 уязвимостей | 4 уязвимости | 3 уязвимости |

# Фаза 1: Подготовка к исправлениям (30 мин)

## Цель

- Подготовить код к ротации ключей без прерывания сервиса

## Задачи Claude

### 1.1 Удалить файлы с секретами

- Удалить .credentials.md

- Удалить bot.js.backup

- Очистить секреты из CLAUDE.md

- Очистить секреты из .agent/rules/ar-arena-rules.md

### 1.2 Исправить хардкод в коде

- Удалить dev mode bypass в AuthProvider.tsx

- Убрать хардкод admin password из VITE_ переменных

- Переместить админ-логику на backend

### 1.3 Улучшить .env.example

- Создать чистый .env.example без реальных значений

## Критерии успеха Фазы 1

| Критерий | Проверка |
| --- | --- |
| grep -r "password" src/ возвращает 0 хардкодов | ☐ |
| Файлы .credentials.md, bot.js.backup удалены | ☐ |
| Dev mode bypass удален из AuthProvider | ☐ |
| npm run build завершается без ошибок | ☐ |

# Фаза 2: Исправление уязвимостей API (1 час)

## Цель

- Защитить webhook endpoints и исправить валидацию

### 2.1 Добавить HMAC верификацию на 0xProcessing webhook

Текущая проблема: Любой может отправить fake платеж

Решение: Добавить проверку X-Signature заголовка

### 2.2 Исправить telegram-auth.js

Текущая проблема: createHash вместо createHmac

Решение: Исправить алгоритм валидации initData

### 2.3 Исправить CORS

Текущая проблема: Access-Control-Allow-Origin: *

Решение: Ограничить до конкретных доменов

## Критерии успеха Фазы 2

| Критерий | Проверка |
| --- | --- |
| Webhook отклоняет запросы без валидной подписи | ☐ |
| Telegram initData валидируется корректно | ☐ |
| CORS разрешает только ar-arena.games домены | ☐ |

# Фаза 3: Исправление Supabase RLS (30 мин)

## Цель

- Закрыть открытые RLS политики

### 3.1 Исправить RLS политики

Затронутые таблицы: vault_state, chat_conversations, automation_rules

Текущее: USING (true) — доступ всем

Нужно: USING (auth.uid() = user_id) — доступ только владельцу

## Критерии успеха Фазы 3

| Критерий | Проверка |
| --- | --- |
| Анонимный пользователь не может читать vault_state | ☐ |
| Пользователь видит только свои chat_conversations | ☐ |
| automation_rules доступны только админам | ☐ |

# Фаза 4: Исправление XSS и Memory Leaks (45 мин)

## Цель

- Устранить XSS уязвимости и утечки памяти

### 4.1 Исправить XSS

- InboxPage.tsx:576 — заменить dangerouslySetInnerHTML на DOMPurify

- TelegramLoginButton.tsx:45 — убрать innerHTML манипуляцию

### 4.2 Исправить Memory Leaks

- useEnergy.ts — добавить cleanup для interval

- InboxPage.tsx — исправить переподписку realtime

- Добавить AbortSignal для fetch запросов

## Критерии успеха Фазы 4

| Критерий | Проверка |
| --- | --- |
| grep dangerouslySetInnerHTML возвращает 0 результатов | ☐ |
| Все useEffect имеют cleanup функции | ☐ |
| Chrome DevTools Memory не показывает утечек | ☐ |

# Фаза 5: Ротация ключей (Выполняете ВЫ)

⚠️ Эта фаза выполняется ВАМИ после того, как Claude завершит Фазы 1-4 и задеплоит код

## Порядок ротации

### 5.1 Telegram Bot Token

- Откройте @BotFather в Telegram

- Выберите бота AR ARENA

- API Token → Revoke current token

- Скопируйте новый токен

- Обновите в Vercel: Settings → Environment Variables → TELEGRAM_BOT_TOKEN

### 5.2 Supabase Keys

- Откройте Supabase Dashboard → Project Settings → API

- Нажмите 'Regenerate' для service_role key

- Обновите в Vercel: SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY

- Повторите для anon key → SUPABASE_ANON_KEY, VITE_SUPABASE_ANON_KEY

### 5.3 Lava.top

- Войдите на lava.top

- Настройки → Сменить пароль

- Если есть API ключи — перегенерируйте

- Обновите в Vercel: LAVA_API_KEY

### 5.4 GitHub

- GitHub → Settings → Password and authentication

- Change password

- Проверьте Personal Access Tokens — отзовите неиспользуемые

### 5.5 n8n API Key

- Откройте n8n.iferma.pro

- Settings → API → Delete current key

- Create new API key

- Обновите везде где используется

## Критерии успеха Фазы 5

| Критерий | Проверка |
| --- | --- |
| Telegram бот отвечает на /start | ☐ |
| Приложение загружается без ошибок | ☐ |
| Тестовый платеж проходит успешно | ☐ |
| Старые токены НЕ работают (проверить curl) | ☐ |

# Фаза 6: Финальная верификация

## Автоматические проверки (Claude)

- Запустить grep по паттернам секретов

- Проверить что dist/ не содержит токенов

- Убедиться что все API endpoints защищены

## Ручные проверки (Вы)

- Открыть приложение в Telegram

- Проверить авторизацию

- Сделать тестовый платеж (минимальная сумма)

- Проверить что старые токены не работают

# Общий таймлайн

| Фаза | Время | Исполнитель | Downtime |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка | 30 мин | Claude | Нет |
| 2. API исправления | 1 час | Claude | Нет |
| 3. Supabase RLS | 30 мин | Claude | Нет |
| 4. XSS/Memory | 45 мин | Claude | Нет |
| 5. Ротация ключей | 30 мин | ВЫ | 5-10 мин |
| 6. Верификация | 15 мин | Оба | Нет |
| ИТОГО | ~3.5 часа |  | 5-10 мин |

# План отката

Если что-то пойдет не так:

### При проблемах с кодом

- Vercel → Deployments → выбрать предыдущий деплой → Promote to Production

### При проблемах после ротации ключей

- Проверить что новые ключи правильно вставлены в Vercel

- Redeploy через Vercel dashboard

### При критических проблемах

- git revert HEAD~N (где N — количество коммитов)

- Push → автодеплой

# Итоговые критерии успеха

| Критерий | Статус |
| --- | --- |
| Все секреты удалены из кода и git истории | ☐ |
| Все API токены ротированы | ☐ |
| Webhook endpoints защищены HMAC | ☐ |
| RLS политики ограничивают доступ | ☐ |
| XSS уязвимости устранены | ☐ |
| Memory leaks исправлены | ☐ |
| Telegram бот работает | ☐ |
| Платежи проходят | ☐ |
| Авторизация работает | ☐ |